×××工程结算初步审核报告（方正小标宋简体，小二）

建设单位：（仿宋，四号）

根据下达的对×××工程结算审核的任务。我公司组织相关人员依据送审的有关资料（资料的真实性由项目单位负责），按照财政投资项目审核操作规程和有关法律、法规，本着客观、公正、科学的原则，经过工程量核实、单价取费审查等必要的工作程序进行认真、细致的审核，现将结算审核初步结果报告如下：

一、工程概况：

×××工程结算审核资料由×××（建设单位名称）送审。石狮市发改部门于×××年以《×××》（[××]×号）批准该项目投资概算×××万元。对项目概况进行描述（例如：本工程位于×××，建设内容包括×××。项目占地面积×××平方米，总建筑面积×××平方米，其中地上总建筑面积×××平方米，地下总建筑面积×××平方米。采用×××结构，地下×××层，地上×××层。）

- 评审依据：

现行的定额及取费标准（采用×月份信息价、第×季度机械台班价）、施工图纸、招标文件、建设单位提供的会议纪要、发改部门批复的立项和概算文件、疑问函回复等。

三、评审有关说明：

1、结算方式：本工程采用（例：固定总价）合同；

2、税金按×%计取，劳保按×类计取；

3、根据招标文件相关条款，本工程风险包干系数为×%；

4、价格调节基金按×%计取；

5、其余需要的说明。

四、结算审核初步结论：

本工程施工单位送审结算造价为×××万元，建设单位委托×××承担结算审核工作。主要调整的项目如下：

（一）、土建工程：

（二）、安装工程：

例：

编审总造价对照表             单位：万元

| 工程项目 | 施工单位 送审金额 | 造价咨询单位 审核金额 | 较施工单位核减金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同价 |  |  |  |
| 劳保费调整 |  |  |  |
| 土建签证、设计变更 |  |  |  |
| 安装签证、设计变更 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

五、与合同造价对比说明：

×××工程合同价为×××万元，经造价咨询单位，初步审核造价为×××万元，引起结算造价较合同造价变化的主要原因大致分析如下：

例如：（一）、土建工程：

1、因现场场地或地质变化(填写造价变化的依据)引起造价增加（或减少）×××万元，具体内容如下：

2、因设计变更(填写造价变化的依据)导致造价增加（或减少）约×××万元，具体内容如下：

（二）、安装工程：

（三）、标后核对增加造价约×××万元。

（四）、劳保费由甲类调整为×类，造价减少约×××万元。

（五）、因工期延误×××日历天，造价减少约×××万元。

×××（造价咨询单位全称）

×年×月×日（仿宋，四号）