石狮市国土规划和房产管理局关于

一般项目建筑类修建性详细规划、设计方案

（含总平面图）事项审查工作细则

- 审查环节及时限

（一）审查环节

1、审查阶段：

受理（窗口经办，0.5个工作日）→特殊环节（征求意见，村镇站会同参审部门，4个工作日）→审查（村镇站会同参审部门现场踏勘，1个工作日；村镇站，3个工作日）→决定（窗口负责人(部分项目需分管领导)、 窗口经办，1.5个工作日）。备注：承诺时限不包括特殊环节的时限。

2、认可阶段：

受理（窗口经办，0.5个工作日）→特殊环节（征求意见，村镇站会同参审部门，4个工作日）→审查（村镇站，2.5个工作日）→决定（窗口负责人(部分项目需分管领导)、 窗口经办，0.5个工作日）。备注：承诺时限不包括特殊环节的时限。

（二）审查时限：审查阶段6个工作日，认可阶段4个工作日。

二、申请材料

（一）设计方案文本，由有相应资质的设计单位提供，需加盖单位资质章及项目负责人的资质章(一式六份)。

（二）申请单位营业执照或介绍信及身份证复印件(一式一份)。

三、具体环节审查内容及责任人员

审查阶段：

- 受理：1.审查是否属于本局职权范围内的事项；2.审查申请人所提供的材料是否与办事服务指南所要求提供材料一致；3.审查申请人所提供的材料是否符合书面规范（如复印件是否加盖“与原件相符”印章、申请表填写有无缺项等）；4.对符合要求的材料进行收件受理并流转各相关部门进行审查。

岗位责任人：窗口经办人员

（二）审查：村镇站会同参审部门对建设项目进行现场踏勘及审查，审查是否符合相关法律法规。

岗位责任人：村镇站会同参审部门

（三）决定：窗口负责人(部分项目需分管领导)复核，窗口经办人员汇总各部门意见，出具修改意见，通过系统发送办结信息通知申请人领取。

岗位责任人：窗口负责人(部分项目需分管领导)、窗口经办人员

认可阶段：

（一）受理：审查修改后的方案文本（一式三份）及设计院提供的修改答复并流转各相关部门进行审查。

岗位责任人：窗口经办人员

（二）审查：村镇站会同参审部门对建设项目进行复查，审查是否符合相关法律法规

岗位责任人：村镇站会同各参审部门

（四）决定：窗口负责人(部分项目需分管领导)复核，窗口经办人员汇总各部门意见。经各参审部门认可后，出具认可意见，通过系统发送办结信息通知申请人。通知申请人提供19份总平及1张方案的电子光盘，并进行方案总平公示。待方案公示期结束后领取认可意见。

岗位责任人：窗口负责人(部分项目需分管领导)、窗口经办人员

四、审查过程注意事项

（一）申请人提交的申请材料不齐全、不符合法定形式的，窗口人员在收件时应一次性告知申请人必须补正的全部材料和内容；

（二）参审人员在审核过程中发现审批办件有问题需做补、退件处理的，应在该审批事项承诺时限的前半段时间内做出补、退件操作，并通知申请人。

（三）审批过程应依法依规，并在规定的承诺时限内完成。