附件1

消防安全专项整治三年行动重点项目清单

| 项目名称 | 重点项目任务 | 完成年限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施打通消防车通道工程 | 各学校按标准对消防车通道逐一划线、标名、立牌，实行标识化管理，确保消防车通道畅通。 | 2020年 | 全市各级各类学校 |
|  | 对2020年底前未完成划线管理的学校，由政府挂牌督办整改。 | 2020年 | 市教育局 |
| 开展高层建筑消防安全综合综治 | 组织开展高层建筑消防安全自查自纠工作。 | 2020年8月底前 | 相关学校 |
|  | 收集汇总高层建筑消防安全自查自纠工作开展情况，建立问题隐患清单。 | 2020年8月底前 | 市教育局 |
|  | 监督抽查本辖区5%的高层建筑。 | 2020年10月底前 | 市教育局 |
|  | 全面建立问题隐患清单和整改责任清单，制定高层建筑消防安全三年整治计划。 | 2020年11月底前 | 市教育局 相关学校 |
|  | 重点督办一批久拖未改的高层建筑严重问题。 | 2021年6月底前 | 市教育局 |
|  | 排查登记的高层建筑突出问题得到有效整改。 | 2021年12月底前 | 市教育局 相关学校 |
|  | 全面优化提升高层建筑消防安全能力水平。 | 2022年10月底前 | 市教育局 相关学校 |
| 加强学生校外租房管理 | 加强学生校外租房管理，建立健全学生校外租房管理规定，全面排摸校外单独租住学生情况。加强校外租房学生安全教育，提升学生安全自护意识。落实家长告知或约谈制度，提醒家长让学生在校外租房的危险和可能产生的后果。 | 2020年至2022年 | 市教育局 相关学校 |
| 加强重点部位消防安全管理 | 全面排查整治学校消防安全隐患，列出隐患清单、建立一家一档。一时难以整改的隐患，列出整改计划，力争三年内整改完毕。 | 2020年至2022年 | 市教育局 全市各级各类学校 |
|  | 启动新一轮学校消防安全标准化达标创建。进一步制度完善消防安全工作指南。 | 2020年 | 市教育局 全市各级各类学校 |
|  | 全面推广消防安全标准化管理典型经验做法。 | 2021年 | 市教育局 |
|  | 有效落实学校消防安全标准化管理。 | 2022年 | 市教育局 全市各级各类学校 |
| 加强消防信息化管理应用 | 要积极推广应用物联传感、温度传感、火灾烟雾监测、水压监测、电气火灾监控、视频监控等感知设备，加强消防安全智能化、信息化预警监测，实现消防数据物联感知、智能感知。 | 2020年至2022年 | 市教育局 全市各级各类学校 |
| 实施消防安全素质提升工程 | 将消防知识纳入中小学、幼儿园教学内容，并实现师资、课时、教材、场馆全覆盖；中小学校消防安全教育每学年不少于4课时和高校、高中新生军训中消防安全教育培训不少于4课时。 | 2020年 | 市教育局 全市各级各类学校 |
|  | 制定学校常态化全员消防培训制度。分批次、分类别组织开展消防教育培训。 | 2020年至2022年 | 全市各级各类学校 |