附件1

石狮市公办幼儿园规划建设计划

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 建设期限 | 年度计划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永宁第二中心园 | 新建12个教学班，占地面积7.24亩。 | 1200 | 2017-2018年 | 2017年9月完成项目前期工作并开工建设，2018年9月建成并投入使用。 | 永宁镇人民政府 |
| 2 | 宝盖第五中心园 | 新建15个教学班，占地面积13.6亩。 | 2200 | 2017-2018年 | 2017年完成项目前期工作，2018年建成并投入使用。 | 宝盖镇人民政府 |
| 3 | 灵秀第三中心园 | 新建15个教学班，占地面积7.14亩。 | 2200 | 2017-2018年 | 2017年完成项目前期工作，2018年建成并投入使用。 | 灵秀镇人民政府 |
| 4 | 宝盖中心幼儿园湖光分园 | 配建6个教学班。 | 610 | 2017-2018年 | 2017年12月完成项目前期工作，2018年建成并投入使用。 | 宝盖镇人民政府 |
| 5 | 凤里第二中心园 | 改建15个教学班，占地面积9.5亩。 | 1200 | 2017-2018年 | 2017年完成项目前期工作，2018年建成并投入使用。 | 凤里街道办事处 |
| 6 | 永宁中心园霞泽分园 | 改建6个教学班。 | 600 | 2017-2018年 | 2017年9月完成项目前期工作，2018年建成并投入使用。 | 永宁镇人民政府 |
| 7 | 恒大首府配建幼儿园 | 配建15个教学班。 | 2200 | 2017-2018年 | 2017年9月完成项目前期工作并开工建设，2018年建成并投入使用。 | 宝盖镇人民政府 |
| 8 | 第六实验幼儿园 | 新建15个教学班，占地面积15亩。 | 2200 | 2019-2020年 | 2017年8月启动项目前期工作，2019年9月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。 | 蚶江镇人民政府 |
| 9 | 第四实验幼儿园 | 新建15个教学班，占地面积15亩。 | 2200 | 2018-2019年 | 2017年8月启动项目前期工作，2018年9月完成项目前期工作并开工建设，2019年建成并投入使用。 | 灵秀镇人民政府 |
| 10 | 蚶江第二中心园 | 新建12个教学班，占地面积10亩。 | 1750 | 2018-2019年 | 2017年8月启动项目前期工作，2018年9月完成项目前期工作并开工建设，2019年建成并投入使用。 | 蚶江镇人民政府 |
| 11 | 城北安置区配建幼儿园 | 配建6个教学班。 | 300 | 2018-2019年 | 2017年8月启动项目前期工作，2018年9月完成项目前期工作并开工建设，2019年建成并投入使用。 | 宝盖镇人民政府 |
| 12 | 湖滨第二中心园 | 改建12个教学班。 | 1200 | 2019-2020年 | 2017年8月启动项目前期工作，2019年9月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。 | 湖滨街道办事处 |
| 13 | 锦尚第三中心园 | 改建15个教学班。 | 1500 | 2018-2019年 | 2017年8月启动项目前期工作，2018年9月完成项目前期工作并开工建设，2019年建成并投入使用。 | 锦尚镇人民政府 |
| 14 | 世茂幼儿园 | 配建12个教学班。 | 1750 | 2018-2019年 | 2017年8月启动项目前期工作，2018年9月完成项目前期工作并开工建设，2019年建成并投入使用。 | 灵秀镇人民政府 |
| 15 | 永宁第三中心园 | 新建或配建12个教学班，占地面积8亩。 | 1750 | 2019-2020年 | 2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。 | 永宁镇人民政府 |
| 16 | 鸿山第三中心园 | 新建15个教学班，占地面积15亩。 | 2200 | 2019-2020年 | 2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。 | 鸿山镇人民政府 |
| 17 | 祥芝第二中心幼儿园 | 新建或改建12个教学班。 | 1750 | 2019-2020年 | 2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。 | 祥芝镇人民政府 |
| 18 | 宝盖第二中心园 | 新建15个教学班，占地面积10亩。 | 2500 | 2019-2020年 | 2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。 | 宝盖镇人民政府 |
| 19 | 灵秀第四幼儿园 | 配建12个教学班。 | 1750 | 2019-2020年 | 2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。 | 灵秀镇人民政府 |
| 20 | 灵秀第五幼儿园 | 改建12个教学班。 | 1200 | 2019-2020年 | 2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。 | 灵秀镇人民政府 |
| 21 | 宝盖第六幼儿园 | 改建12个教学班。 | 1200 | 2019-2020年 | 2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。 | 宝盖镇人民政府 |
| 22 | 黄金海岸配建幼儿园 | 建设9个教学班。 | 1750 | 2019-2020 | 2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。 | 永宁镇人民政府 |
| 23 | 西洋公园配建幼儿园 | 建设15个教学班。 | 2500 | 2019-2020 | 2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。 | 宝盖镇人民政府 |
| 24 | 蚶江第三中心幼儿园 | 建设12个教学班。 | 2000 | 2018-2019 | 2017年8月启动项目前期工作，2018年9月完成项目前期工作并开工建设，2019年建成并投入使用。 | 蚶江镇人民政府 |
| 25 | 鸿山镇中心幼儿园扩建项目 | 现有9个教学班，改扩建后达12个教学班，新增建筑面积4500平方米。 | 950 | 2018-2019 | 2017年8月启动项目前期工作，2018年9月完成项目前期工作并开工建设，2019年建成并投入使用。 | 鸿山镇人民政府 |