2022年凤里街道工作规划

凤里街道党工委  凤里街道办事处

一、“项目攻坚2022”活动方面

我街道2022年市级重点项目共有13项，分别是大仑东片区（一期）改造建设项目、八卦街核心区改造提升工程、树成行大厦、八卦街综合文化活动中心A地块工程、八卦街综合文化活动中心B地块工程、乐梵影视传媒基地、蜗牛公寓、八卦街镇中路入口停车场、后花养老服务中心、大仑社区养老服务中心、实验小学危改提升项目、嘉禄路（群英南路-花园路）道路用地土地报批。

全体工作人员要树立“项目为先、项目为基、项目为要”的理念，围绕项目抓工作，围绕项目抓发展，以上13个重点项目挂钩领导要深入具体抓，确保13个项目全部按期保质完成。

二、“5510”竞赛项目活动方面

1.大仑东片区（一期）项目需拆除总建筑面积21.5万平方米，目前已签约建筑面积15.4万平方米，签约率达71.6%，凤里五个组征迁组加班加点推进工作，在16个征迁组中名列前茅，其中坚定主任带领的五组、吴副带领的一组、元静队长带领三组分列第二、第四、第五名。接下来，五个动迁组要迅速进度工作状态，率先垂范，加快推进动迁签约进度，争取在3月底前完成100%任务。另外，指挥部办公室抓紧落实土地报批、房屋腾空、集体用地征收、片区规划和安置房规划等工作，及时发放拆迁补偿款，加快整体改造进度。

2.八卦街核心区改造项目围绕“一街四节点”展开，总用地面积48.637亩，实施“2+8”体系项目。“2”即沿街建筑改造和非沿街建筑拆除，目前，涉及非沿街175幢建筑大部分已拆除，已完成，377间沿街商户已完成“按规改造”的意向签约工作；并启动G4地块改造工作，下一步要加快启动剩余地块改造工作，同时推进城隍庙庙前、庙后广场、庄厝埕施工，力争在第二季度完成庙前广场施工。“8”即8个配套子项目：目前，八卦街传统业态市场搬迁、54幢新华路沿街商户修缮加固工程、36间和平路立面修缮工程、凤里庵入口广场和市政管线落地改造项目等5个子项目已基本完工；加快三大红砖古厝建设进度，力争在3月底完工，凤里庵入口停车楼正进行地下二层主体施工，已完成工程量的70%，确保3月底基本竣工；谋划推进民俗区和百家祠项目，计划社会投资2000万元，指挥部要加紧做好前期工作。此外，2022年八卦街新增两个项目，一是八卦街综合文化活动中心A地块工程，改造范围12242平方米，投资3000万元，新建文化建筑1500平方米，迁移水西宫及三座公妈厅，整治两个水塘及8000平方米场地景观，并配建景观建筑约600平方米；二是八卦街综合文化活动中心B地块工程，改造范围约9000平方米，投资7683万元，新建二层文化建筑、地面停车场及二层地下车库，地下新建约12000平方米建筑，拟设置非机动车停车位22位，机动车停车位295位，地上新建约2600平方米建筑。正抓紧进行前期工作。

三、“抓城建提品质”活动方面

要围绕八大内容推进“抓城建提品质”活动

（一）主城迭代升级。除推进大仑东片区（一期）更新改造外，还要加快推进老旧小区改造三期工程，力争在第一季度完工。

（二）历史文化保护。一方面要做好八卦街历史文化街区保护提升工作，另一方面要推动“历史建筑活化保护”，特别是历史建筑的构件保护和活化利用，国土办要成立专项工作组做好八卦街和大仑东片区的历史建筑构件的排查造册工作。

（三）综合交通提升。一要优化交通路网，实施断头路打通、破损街坊支巷修缮项目、星期Yi周边环境提升项目、修缮提升新华卖鱼街和嘉禄路（群英南路-花园路）道路用地土地报批等工作；二要建设公共停车资源，拟在宝岛路、八七路建设银行、华仑社区、后花社区等地建设配套停车场。。

（四）景城融合打造。谋划口袋公园项目，拟在金盛路、八七路建设银行、东村、后花、仁里等地建设2-3个口袋公园；开展城市夜景照明提升专项行动，整治艳俗的城市灯光秀，全面清理非商业楼宇立面走字屏、灯箱广告，实施石狮市狮仔山片区改造项目-群英南路高压电塔、电杆及路灯迁改工程。

（五）精细化管理提级。一要开展架空管线整治，强化文明社区及农贸市场等周边的整治力度，积极打造架空管线整治示范点；二要提升“门前三包”工作质效，完善“门前三包”工作机制，强化督导落实，打造“门前三包”示范街区。

（六）水环境提质。深入推进河湖长制工作，强化河道专管员队伍管理，开展河湖清“四乱”和入河排污口排查整治，压实常态化河道巡查。

（七）村镇建设提标。全面开展裸房整治行动，针对五星社区等地现存裸房开展集中整治，确保实现存量裸房“清零”。

（八）特色亮点呈现。主要是八卦街综合文化活动中心A、B地块工程，凤里庵修缮提升项目以及五星夜市一条街提升项目。

四、“开放招商”活动方面

2022年，我街道对接签约任务共11个，其中落地投资额10亿元的项目2个以上，投资额5亿元的项目4个以上，总投资60亿元以上。相比2021年相比，是5倍的任务，任务重、压力大，招商工作不仅仅是杜副主任、企业办的事情，街道、社区全体人员要将招商工作作为一项中心工作来抓，齐心协力帮助凤里“招好商、招大商”，下一步街道也将针对招商工作，形成社区绩效考核方案，各社区要积极引荐重要乡贤、企业家到凤里投资投产。下面就招商工作就几项工作部署，

1.成立闲置资产管理小组，全面梳理排查辖区内闲置厂房、楼宇等资源，建立动态闲置资源管理库。

2.成立招商工作专班，成立由街道凤里街道招商引资工作领导小组，统筹推进街道招商引资工作，招商领导小组下设商会招商引资工作专班小组、侨联招商引资工作专班小组、北片招商引资工作专班小组、中片招商引资工作专班小组、南片招商引资工作专班小组，具体推进招商工作。

3.强化商圈招商，聚焦商圈经济，成立凤凰城商城、东村瓷器场、星期Yi创意园三个专项招商工作组，着力推动三大商圈招商，商圈招商工作由杜副主任统筹推进，相关社区挂钩领导协助配合。

4.加大招商服务力度，积极做好企业服务工作，特别是目前正在对接和已签约的项目，主要包括羽豪科技综合产业园、乐梵影视传媒基地、石狮女装电商生态创业园、电商传媒运营中心、品牌精选电播基地、好播电商直播基地、古由卡电子商务运营中心等项目。

5.加大招商宣传力度，梳理凤里区位优势、产业特色、人居品质等要素，制作《招商宣传手册》和招商宣传片。

五、加快工业园区标准化建设

一要做好开展园区工业用地摸底调查，摸清辖区工业用地，建档立卡。二要培育标杆示范企业，围绕纺织鞋服、新兴产业等，加强在政策落地、产学研合作、融资需求、企业用工方面的服务，力争培育一家省级“专精特新”中小企业。三要推动产城融合，完善提升后花童装基地道路、景观、物流等基础配套建设。四要推动企业技改升级，谋划推动2家企业完成技改。

六、“五在石狮”工作方面

（一）“创在石狮”工作。一要推动街道便民服务中心标准化建设，全面梳理高频便民服务事项，制作便民服务指南，形成“一窗办理、一站服务”办事服务流程，打造便捷高效的政务服务环境。二要助推外贸企业转型升级，指导企业用活用好REPC原产地累计规则，开展线上、线下经贸促进活动，推动企业提质增效；三要加大电商人才培育力度，建立电商人才培训基地，完善电商人才培训机制；三要加强企业服务力度，为产业带中小企业、商家积极争取助企纾困贷款；四要推动产业基础升级，开展标杆企业专项培育行动，扶持（）家企业“小升规”，培育（）家标杆示范企业；五要提高基本公共服务质量，做好推上企业员工子女入学需求摸底，探索打造仁里婴幼儿照护服务试点。

（二）“购在石狮”工作。一要升级繁荣核心商圈，加快八卦街核心区改造速度，赋能盘活星期Yi、凤凰城商城商业体，谋划大仑东片区新商圈；二要提档做优农贸市场，积极培育打造后花标准化农贸市场，积极争创标杆星级示范农贸市场；三要做大做强直播经济，特别是女装网批中心、古由卡电子商务运营中心、好播电商直播基地等网红直播平台；四要谋划打造“一月一活动”，打造升级五星夜市一条街、指导八卦街美食小吃申报“老字号”品牌、打造八卦街特色餐饮街区等。

（三）“游在石狮”工作。一要打造“游”的产品。加快八卦街工程改造、业态和文化提升项目设计建设，打造为国家级旅游休闲街区和夜间文旅消费集聚区策划举办凤里八卦街第二届文化节；二要丰富“游”的业态。在八卦街打造传统美食小吃展示馆、伴手礼展示区和传统古早味品牌店；三要提高文创商品设计水平，研发“八卦街文化”商品；四要加强“游”的营销，加大八卦街文旅项目招商力度，整合凤里“吃住行游购娱”全列条产业资源，构建凤里八卦街旅游路线。

（四）“吃在石狮”工作。一要建设八卦街美食文化体验馆，打造集展示、交流品鉴、观光游览于一体的主客共享美食体验区。二要打造八卦街、五星美食夜市，生产一批“深夜食堂”。

（五）“住在石狮”工作。一要加快推进大仑东片区城市更新专项规范；二要实施停车场专项规划，加快推进八卦街镇中路停车场、宝岛路停车场、华仑智慧停车场、建设银行配套停车场等项目建设。二要探索“党建+”社区邻里中心建设机制，在仁里、后花、华仑三个社区打造集“幼有所育、老有所养、病有所医、食有所安、居有所乐、事有所办”7项服务功能为一体的15分钟生活圈。三要推动城市广场建设，实施八卦街综合文化活动中心A、B两个地块建设。

七、“创新改革”项目方面

2022年，我街道涉及的市重点特色项目5个，其中“外商服务中心”由我街道牵头负责，杜副主任和企业办要高度重视，全力推进，，其他4个责任项目分别是大仑社区探索集体土地股份合作制改革、探索打造后花新型农贸市场、历史建筑保护和活化利用项目和打造凤里复兴少年宫。此外，我街道自行策划生成“创新特色项目”21个，分别是探索创新“火凤凰义警队”工作机制、拓展“凤姐姐”志愿服务内涵、开展第二届“凤里八卦街”文化节、完善“凤鸣讲堂”工作机制、完善凤里城市党建“四共”模式、提升仁里“党建联盟体”效能、建设“5510”侨亲服务站、打造“党建+邻里15分钟服务圈”、建立“1+N”防疫专员机制、建立凤里“党员志愿服务积分制”、打造多元调解“城区样板”、提升凤里“人大抖音”效能、探索凤里壮大社区集体经济“N种模式”、拓展“凤里文明文明实践中心（站）”内涵、打造“凤里党建VR馆”、探索建设“石狮市小吃文化展示馆、体验馆”、打造凤里“云讲堂”、制定《凤里街道2022年度“季度之星”评选办法》、制定《编外人员“尾巴淘汰”制度》、制定《凤里街道2022年度社区绩效考评办法》、制定《凤里街道社区擂台大比拼考评办法》。

八、关于“为民办实事”活动

1.“治理‘餐桌’污染，建设‘食品放心工程’”。深入开展食品安全专项清理整治活动，提高食品安全监管能力，争建“食品安全示范镇（街道）”。

2.实施呵护母婴健康工程。为适龄妇女免费提供“两癌”检查，争取适龄女性接种宫颈癌疫苗补助。

3.新改扩建公办幼儿园。谋划推动凤里第三中心幼儿园建设项目，利用市第一实验小学以东现有一座市粮油管理处的国有闲置房产资源（石狮粮站的闲置仓库）建设公办幼儿园。

4.打造新型公共文化空间。各社区要重视该项目，利用社区综合文化服务中心、文化园区、书店等区域打造15分钟步行文化圈，争取10万的市级补助经费。

5.改造提升历史文化名镇名村项目。整个泉州市就10个名额，少勇主任和国土所要积极同住建局对接，了解该项目详细内容，通过八卦街核心区改造工程切实拿下历史文化名镇名村项目，争取省级和泉州级资金补助。

6.新建或改造城市绿地。2022年度全市城市绿地任务指标7公里，国土所牵头开展道路绿化带排查工作，积极争取城市绿地建设指标。

7.新建公共停车泊位。2022年石狮公共停车泊位建设指标100个，并配套由省级补助资金，今年我街道新建停车位超1000个，我们必须积极争取该部分补助资金，特别是建行停车场和华仑智慧停车场。

8.巩固提升自然灾害避灾点。对辖区内11个自然灾害避灾点进行巩固升级，完善软硬件设施建设，同时，积极争创全国防灾减灾示范点。

9.建设1家婴幼儿照护服务机构试点。拟在辖区内民办托育园或社区托育点，建设1家婴幼儿照护服务机构试点。

10.购买居家社区养老基础服务。这项任务是一项切切实实的民生工程，服务对象是“特困供养人员、低保对象、建档立卡的贫困人口、重点优抚对象、计生特殊家庭成员、重度残疾人”中的老年人和80周岁以上老年人，各社区一定要认真对待，全面排查梳理该类人群，做好造册工作，社会事务办积极争取服务指标。

11.实施老年远程教育提升工程。拟将后花老年养老服务中心打造为老年远程教育提升工程示范点，完善软硬件设施，增添远程教育设备，提升凤里街道老年学校教育教学质量，积极争取2万元补助经费。。

12.改造建设长者食堂。拟将后花养老服务中心打造成具有供餐、配餐、助餐功能的长者食堂，项目建筑面积4329.7平方米，共6层，内设餐厅、图书馆、保健室、老年学校等多功能室。

13.老年人高龄补贴项目。摸排80周岁以上老年人基本情况，为老人购买意外伤害保险。

14.购买养老服务项目。摸排辖区80周岁以上老人名册，按规发放高龄补贴。

15.建设提升妇女儿童之家。街道妇联要牵头做好指导建设工作，利用社区综合文化服务站建设至少一个“儿童之家”。

16.厕所改革。2022年泉州市拟计划新改建公厕110座，元静队长和城管办认真梳理现有老旧公厕以及可建公厕场地，积极向市城管局争取。

17实施15分钟全民健身场所项目。拟在大仑、华仑、五星等社区新建2-3个篮球场、门球场或健身路径。

七、“民生教育”项目方面

1.实验小学危改提升项目。自筹资金3600万，对学校现有校舍立面、景观绿化、校园文化进行改造提升，对D级危房教学楼2#进行拆除重建。

2.石狮市大仑中心小学扩建（二期）工程。推进人防工程及地下停车场、合班教室、侧面大门及围墙、环形跑道的运动场等项目建设施工。

3.创建“两病”门诊用药保障示范城市样板镇。凤里社区卫生服务中心要发挥中西医融合健康管理服务优势作用，建立健全“两病”门诊用药保障机制，积极创建“两病”门诊用药保障示范城市样板镇。

4.凤里居家养老照料中心。郑副主任牵头扫除凤里居家养老照料中心开业的阻点问题，确保上半年居家养老照料中心正式投入运营。

八、关于“擂台大比拼”活动

2022年，各社区工作要围绕“新班子 新气象 办实事 促振兴”擂台大比拼这一主线展开，目前已申报的项目共30个，其中产业发展类3个，机制创新类4个，民生服务类23个。

大仑社区生成项目有联建路厕所翻建、侨亲服务站助力片区征迁、“凤眼”守护社区平安。

华南社区生成项目有协盛一户一表水改项目、优秀党员大讲堂、星期Yi服饰创意博览园党员服务中心提升。

华仑社区生成项目有华仑智慧停车场、新华隆小区整治、老旧小区环境整治之车站宿舍楼周边整治。

五星社区生成项目有五星三资管理1236监管机制、新建公厕、五星夜市一条街。

东村社区生成项目有路灯提升、家园清洁、社区困难群体关爱工程。

后花社区生成项目有后花农贸市场工会服务点、下新厝历史建筑维护、凤眼守护计划。

宽仁社区生成项目有“两长一员”工作机制、施琅牌坊对台历史文化遗产保护、庙前文化广场建设。

龙华社区生成项目有凤凰城小区智慧停车项目9-14号楼地下车库升级改造、社区小警校、龙华平安合作社。

仁里社区生成项目有凤凰城小区智慧停车1-8号楼地下车库升级改造、“红细胞”党员积分管理、仁里社区“党建+”邻里中心。

新华社区生成项目有微型消防站、军地共建党建联盟、社区厝边文明之窗。

整体来看亮点不够突出，各社区对项目谋划还不够深入、具体，特别是宣传力度仍然不足，要学会借用日报手中的笔，多宣传、多推介，通过“看石狮”APP平台广泛宣传，营造“大比拼”浓厚氛围。

九、其他重点工作

1.积极争先创优。持续深化全国文明单位创建活动，推进全国“侨胞之家”创建工作；各社区要积极争创文明单位、“福建省卫生村”、泉州“侨乡名村”等荣誉，街道、社区群团组织要加大“五四红旗团组织”、“青年文明号”、“工人先锋号”等先进荣誉，对标对表，各社区要积极创建“福建省卫生村”。

2.紧绷安全生产这根弦。当前处于项目复工、企业复产阶段，用火用电初步恢复，各网格员要深入一线，加强安全生产检查，特别是用火、用电方面，要加强排查，确保各类问题及时整改到位。

3.压实疫情防控工作。一要持续发挥“1+N”防疫专员作用，加大跨省返工、返岗人员排查力度；二要继续推进60岁以上人群第二针、第三针接种工作；三要落实农贸市场、冷链行业、窗口服务等重点场所从业人员核酸检测工作；四要严密压实常态化疫情防控工作，特别是居委会、酒店、商超、农贸市场验码测温和口罩佩戴工作。

4.杜绝酒驾行为。全体工作人员要形成“喝酒不开车、开车不喝酒”意识，最好出去喝酒就不要开车，纪工委还需加大酒驾上的宣传、警示教育力度。