2022年度石狮市水路运输业补贴资金

绩效评价报告

编号：泉招咨绩【2023】6-7号

# 委托单位：石狮市财政局

# 实施单位：石狮市交通和港口发展局

# 编制单位：泉州市招标咨询中心有限公司

2023年7月

目录

前 言	1

一、基本情况	2

（一）项目背景	2

（二）立项依据	3

（三）项目绩效目标	3

二、政策概况	4

（一）政策内容	4

（二）政策实施效果	4

（三）政策资金的申请、审核及兑付	5

（四）专项资金的管理与监督	6

（五）资金投入	7

四、绩效评价工作情况	7

（一）评价目的	7

（二）评价依据	7

（三）评价原则	8

（四）评定方法	9

（五）组织实施	9

四、项目绩效评价指标体系及得分情况	10

五、绩效评价指标分析	19

（一）项目决策情况	19

1.项目立项分析	19

2.绩效目标分析	20

3.资金投入	21

（二）项目过程情况	21

1.资金管理情况分析	22

2.组织实施情况分析	22

（三）项目产出情况	23

1.从产出数量指标看	23

2.从产出质量指标看	24

3.从产出时效指标看	25

（四）成本指标	25

（五）项目效益情况	25

1.经济效益分析	25

2.社会效益分析	26

3.生态效益分析	27

4.服务对象满意度	27

七、主要问题	27

（一）政策的执行与规范性文件的衔接上存在瑕疵	27

（二）部分政策兑现存在凑齐批量审核现象	28

（三）新增船舶稳定性不足，迁出船舶数量多	28

八、建议	29

（一）完善政策管理制度或提高制度执行有效性	29

（二）定期审核、及时审批	29

（三）下一步应以水路运输业提质增效为目标，提升行业管理水平	30

九、其他需说明的事项	30

十、附件说明	31

附件1  石狮市促进水路运输业发展政策满意度调查	32

附件2  石狮市已申领奖补资金船舶迁出明细表	36

# 前 言

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，为领导决策提供科学有力的依据，泉州市招标咨询中心地方财政绩效评价所接受石狮市财政局委托，组织专业人员成立绩效评价工作组，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）等有关文件要求，对2022年度石狮市水路运输业补贴资金开展绩效评价工作。按照财政部《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）的要求，以第三方身份出具报告。评价报告主要供石狮市财政局了解2022年水路运输业补贴资金的绩效情况，并据以加强对未来该项资金拨付、使用的管理。

绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关资料的基础上，通过查账、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，形成《2022年度石狮市水路运输业补贴资金绩效评价报告》。

报告正文

一、基本情况

## （一）项目背景

### 水路运输是交通运输现代服务业的重要组成。对于三面环海的石狮来说，水运业也是石狮市3+3+N产业体系中港口物流经济的重要支撑。为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、建设海洋强国的决策部署，深化结构调整，加快转型升级，促进水路运输业持续健康发展，进一步做大做强石狮市水路运输业，近年来，泉州、石狮两级政府先后出台文件，从鼓励新增船舶运力、实施船舶贴息贷款等方面推出一系列扶持措施，鼓励水运业壮大发展规模。作为行业主管部门，石狮市交通和港口发展局同时也积极引导本地企业家将注册地址在外地的船舶回迁石狮，鼓励发展万吨以上的运输船舶，共同做好创在石狮文章、做强石狮市港口经济。

### 2017年11月，泉州市人民政府印发《关于进一步促进水路运输业发展的实施意见》（泉政文〔2017〕150号），对泉州市水路运输企业新增船龄在15年（含）以内并在石狮市入户、自有并合法经营的5000载重吨及以上的船舶，每载重吨给予一次性奖励100元。同时，对泉州市水路运输企业总运力规模新达到10万载重吨及以上的，给予企业一次性奖励100万元；每增加5万载重吨的，再奖励70万元，每家企业累计在本项奖励总金额不超过350万元。对于泉州市水路运输企业新增5000载重吨以上、船龄在5年（含）以内且符合节能减排标准的自有船舶所实施的项目贷款利息按年贷款利息的20%给予补贴，单艘船舶累计贷款贴息补贴不超过500万元。

2021年4月，《泉州市人民政府关于修改<泉州市人民政府关于进一步促进水路运输业发展的实施意见>的通知》（简称《通知》）正式印发，根据该文件精神，2017年起实施并于2020年12月31日到期的水运业扶持政策有效期将延续至2023年的12月31日，并适当提高新增运力奖励门槛，将鼓励企业新增运力中的船龄限制，由15年（含）以内调整为10年（含）以内。延续该政策主要是继续促进泉州水运企业加快转型升级，带动整个产业链发展，进一步服务实体经济。新修改的政策以2020年12月31日企业运力情况为基数，从鼓励企业新增运力、促进企业规模发展以及实施船舶贷款贴息三个方面鼓励水运业高质量发展。

石狮市当前的水运企业扶持政策参照泉州市人民政府关于修改《泉州市人民政府关于进一步促进水路运输业发展的实施意见》的通知（泉政文〔2021〕15号）执行。

## （二）立项依据

### 泉州市人民政府关于修改《泉州市人民政府关于进一步促进水路运输业发展的实施意见》的通知（泉政文〔2021〕15号）

## （三）项目绩效目标

### 1.总体绩效目标

## 对石狮市水路运输企业新增船舶运力规模补助及贷款贴息进行奖励，促进石狮市水运企业加快转型升级，带动整个产业链发展，进一步服务实体经济。

### 2.具体绩效目标

合理合规使用补助资金；

新增船舶17艘；

税收1000万元；

为社会提供就业人数200人；

受助企业满意度大于等于90%。

# 二、政策概况

## （一）政策内容

### 对泉州市水路运输企业新增（不含泉州市域内过户）船龄在10年（含）以内并在该市入户、自有并合法经营的5000载重吨及以上的船舶，每载重吨给予一次性奖励100元。同时，对该市水路运输企业总运力规模新达到10万载重吨及以上的，给予企业一次性奖励100万元；每增加5万载重吨的，再奖励70万元，每家企业累计奖励总金额不超过350万元。

## （二）政策实施效果

2021年，全市新增水路运输企业2家，年底全市已有水路运输企业29家，主要从事国内沿海及长江中下游各港间普通货船运输,水路运输辅助业16家。运力方面，2021年全市新增水路运输船舶19艘/43.02万载重吨，总投资12.36亿元，位居泉州市各县市第一位。2022年，全市又新增水路运输企业10家，新增船舶24艘，累计新增运力68.26万载重吨。截至2022年底，全市水路运输企业38家，水路运输辅助业14家，共有船舶106艘，运力总量突破200万载重吨，达207.31万载重吨，稳居泉州各县（市、区）第一。其中，5000载重吨以下船舶5艘2.4518万载重吨；5000～10000载重吨船舶37艘24.2914万载重吨；10000～20000载重吨船舶31艘42.49万载重吨；20000载重吨以上船舶33艘138.075785万载重吨，以集装箱（多用途）船舶为主要运输船型。单船最大载重吨位达75311吨位，平均单船1.956万载重吨，高于泉州市平均吨位。

目前，石狮市鼎盛、鼎鑫、东亿、恒通、永益等5家船务公司运力规模超10万载重吨。石狮鼎鑫船务有限公司合并管理的散货船运力达58.4162万载重吨，运力规模居泉州市第二，全省第三，为泉州市大宗散货船运输领域专业化龙头企业。

2021年1-12月份全市水路完成货运量5437.48万吨，比增12.63%；货运周转量8712637.88万吨公里，比增21.91%。2022年1-12月份累计完成货运量6693.43万吨，比增23.10%；货运周转量10813952.19万吨公里，比增24.12%。总量居泉州市第一；运载货物主要以煤炭、粮食、钢铁、矿建材料等,另外一大部分为集装箱运输。

## （三）政策资金的申请、审核及兑付

1.申请平台。为进一步优化石狮市营商环境，提升工作效能，护航民营经济，政策资金的申请、审核通过惠企资金线上直达兑付平台操作，全面实施惠企资金线上直达兑付及全程监管。惠企资金线上直达兑付平台审批流程分为主管部门审批、市财政局拨款，主管部门统一设定为三级审核（受理—复核—审批），审批通过后，系统自动加盖单位电子公章，直接进入财政拨款流程。

2.申请。专项资金实行年度申报，每年1月31日前申报上年度的奖励资金。水路运输企业向辖区县（市、区）交通运输主管部门申报，按规定填报奖励资金申请表，提交奖励申请材料的原件及复印件和承诺书一式四份（详见附件）。其中市直（丰泽区、鲤城区、洛江区、泉州开发区，下同）水路运输企业所在区交通运输主管部门应将初审意见及企业申报材料一式三份于15个工作日内报市交通运输局。

3.审核。市、县交通运输主管部门应于每年4月30日前完成审核（必要时组织委托具备资质的第三方机构审核），并将审核结果在一定范围内向社会公示，公示期不少于5个工作日。

4.兑付。经公示无异议，县（市、区）交通运输主管部门、财政部门按照属地政府的有关规定办理专项资金兑付，但应于每年5月30日前完成兑付；市交通运输局将市直水路运输企业申报资金的审核结果报送市财政局，由市财政局在5个工作日内将市本级承担的专项资金下达相关县（市、区），相关县（市、区）收到市级资金指标后在5个工作日内连同县（市、区）承担的专项资金一并兑付给企业。

## （四）专项资金的管理与监督

1.申报企业应建立健全申请水路运输业发展专项资金奖励的档案，完整、准确地记录企业申报奖励事项的基础信息。

2.县（市、区）交通运输主管部门负责县级专项资金的全面预算绩效管理工作；对项目实施情况进行跟踪服务和检查；归集、整理专项资金的相关拨款文件和财务资料，建立健全申报材料档案，主动接受财政、审计等部门的监督检查。

3.县（市、区）财政部门负责将专项资金纳入年度预算，监督管理县级负担的专项资金预算执行；严格按照《中华人民共和国预算法》、国库集中支付、政府采购等有关要求及时拨付专项资金，收回未按规定使用或闲置沉淀的专项资金；对专项资金的拨付、使用及管理情况开展监督检查。

## （五）资金投入

2022年，石狮市财政下达水路运输业补贴指标3459.75万元，从鼓励企业新增运力、促进企业规模发展以及实施船舶贷款贴息三个方面鼓励水运业高质量发展。

四、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2022年度石狮市水路运输业补贴资金绩效，2022年水路运输企业新增船舶运力规模补助及贷款贴息奖励资金单位绩效目标表的基础上，结合项目特点，制定2022年度石狮市水路运输业补贴资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，2022年度石狮市水路运输业补贴资金在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

## （二）评价依据

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）；

4.《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（闽财绩〔2012〕13号）；

5.《福建省财政厅关于印发<福建省财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（闽财绩〔2015〕4号）；

6.《泉州市机关效能建设领导小组办公室 泉州市统计局关于印发2020年度县（市、区）、泉州开发区、泉州台商投资区绩效考核指标解释的通知》（泉效办〔2020〕4号）；

### 7.泉州市人民政府关于修改《泉州市人民政府关于进一步促进水路运输业发展的实施意见》的通知（泉政文〔2021〕15号）

8.《泉州市促进水路运输业发展专项资金管理规定》的通知（泉交财〔2021〕5号）

### 9.项目相关的内业资料，财务票据，绩效目标申报表等。

## （三）评价原则

一是科学规范原则。严格执行有关程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合、理论与实践相结合的方法设计评价指标体系。

二是公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

三是利害关系回避原则。绩效评价工作由石狮市财政局委托泉州招标咨询中心实施。

四是绩效相关原则。绩效评价针对2022年度石狮市水路运输业补贴资金投入及其产出绩效进行，评价结果清晰地反映两者之间的紧密对应关系。

## （四）评定方法

本次绩效评价通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看项目管理及财务管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

## （五）组织实施

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和评价报告撰写阶段等三个步骤实施评价工作。

1.准备阶段（2023年5月上旬）：泉州市招标咨询中心地方财政绩效评价所三方召开2022年绩效评价项目启动会议。组成绩效评价工作小组，拟定项目绩效评价实施方案，制定绩效评价工作计划。

2.基础资料收集阶段（2023年5月中旬前）：根据实施方案，评价工作组提供资料清单给石狮市交通和港口发展局，我中心安排专业人员前往实施单位进行首次调研，了解项目信息及资金使用基本情况，解释资料清单所列资料定义、范围。

3.实施阶段（2023年5月下旬至6月上旬）：根据前期收集回来的基础资料进行分析后，部署开展二次现场调研。由评价专家带队走访项目实施单位，现场座谈交流，进一步收集项目资料，对项目相关文件进行解读，制定评价指标体系；勘验检查项目现场，听取实施单位情况汇报，查阅核实有关数据资料，开展问卷调查，实施汇总分析。

4.报告撰写阶段（2023年6月中下旬）：经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对项目管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，形成项目绩效评价报告。

# 四、项目绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从投入、过程、产出、效果等四个方面设计指标体系，共设置4个一级指标和13个二级指标，又在二级指标的基础上，结合项目的个性化特征设置立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金到位率、预算执行率、预算绩效监控和监督、管理制度健全性、制度执行有效性、船舶增长数量、水路运输企业规模发展情况、船舶贷款贴息政策落实、奖励补贴资金发放准确性、奖励补贴资金发放公平性、新增船舶稳定性补贴发放及时性、水路运输企业税收贡献率、货运量增长率、货运周转量增长率、政策知晓率、水路运输机构带动就业提升度、政策促进节能减排、政策满意度等25个三级指标。各项指标内容及得分情况详见表1：

表1：2022年度石狮市水路运输业补贴资金绩效评价体系与得分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 分值 | 得分 | 扣分 | 评价过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家水运规划； ②项目立项是否符合交通运输体系发展规划； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 5 | 5 | 0 | 根据《水运“十四五”发展规划》提出的“要优化船舶运力结构、引导船舶运力有序发展”及泉州市“十四五”现代综合交通运输体系专项规划的第八章第一节，绿色交通建设中提出的要“着力优化泉州运输结构，扩大铁路、水路的货运比例，发展大宗货物铁水运输，充分发挥铁路与水路运输低排放的优势”可知，本政策的实施符合国家水运规划及泉州市交通运输体系发展规划； 水运企业的奖补措施与石狮市交通和港口发展局职责范围相符，属于部门履职所需；且属于公共财政支持范围，对石狮市水运企业的奖补由石狮市水运主管部门支持，符合中央、地方事权支出责任划分原则； 评价过程中未发现项目与相关部门同类项目相关项目重复。 综上，得5分。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 | 0 | 石狮市促进水路运输业发展的奖补政策参照泉州市人民政府关于修改《泉州市人民政府关于进一步促进水路运输业发展的实施意见》的通知（泉政文【2021】15号）实施，本意见中所指水路运输企业系在泉州市〔含各县（市、区）〕注册、纳税且经营资质符合法律法规要求的企业，故评价认为立项程序规范，得3分。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的资金量相匹配。 符合1项，得1分。 | 4 | 3 | 1 | 本项目总体绩效目标为促进石狮市水路运输业持续健康发展，绩效目标与实际政策奖补内容相关，但绩效目标未体现项目预期产出效益，绩效目标过于简单、笼统，无法判断是否与预算确定的资金量相匹配，扣1分。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 2 | 1 | 水路运输企业新增船舶运力规模补助及贷款贴息奖励资金绩效目标表中，虽将绩效目标分解，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但绩效指标设置不够完整。根据水路运输股的工作计划可知，2022年度的绩效目标应为：深化运力结构调整，进一步调整和优化运力结构，加大更新老旧船舶力度、降低平均船龄，淘汰吨位小、船龄高，技术落后、单位能耗高、对环境污染大的船型，积极鼓励发展万吨以上运输船舶。 故本资金的核心绩效指标除设置新增船舶数量、新增就业数量、增加税收以外，还应对运力结构的预期值，平均船龄的目标值或降低值，淘汰吨位小、船龄高的船舶数量，淘汰单位能耗高、对环境污染大的船舶数量，万吨以上运输船舶的增长数量等等进行指标设置。指标设置不够完整导致项目绩效指标无法与计划数相对应。指标满分3分，扣1分。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 评价要点： ①预算编制依据充分，与年度水路运输发展规划或资金需求相匹配； ②预算编制科学合理，经过局党委会研究。 符合1项，得2分。 | 4 | 2 | 2 | 评价小组查阅实施单位提供的2022年石狮市交通和港口发展局预算公开表及2022年度石狮市交通和港口发展局部门预算公开报告，未发现与本项目相关的预算资料，仅在本项目绩效目标表中了解到本项目预算金额5200万元，2022年实际支出3459.75万元。预算金额根据预算编制前了解到的正在建造的船舶数量及近年来水路运输业发展趋势进行预测，预算编制依据相对充分。但由于企业的船舶购买行为不可控，故预算编制金额与当年实际支出情况存在偏差，扣2分。 |
|  | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 资金到位率≥90%，得满分；每不足5%，扣1分，扣完为止。 | 4 | 0 | 4 | 预算编制科学性不足，资金预测过高也将影响资金到位率，2022年项目预算5200万元，实际到位资金3459.75万元，资金到位率=66.53%，根据评分标准，满分4分，得0分。 |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 预算执行率≥95%，得满分；每不足5%，扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 | 0 | 2022年，财政下达指标3459.75万元，当年度实际支付3459.75万元，预算100%执行完毕，该指标得满分。 |
|  |  | 预算绩效监控和监督 | 评价要点： ①实施绩效监控，及时纠偏 ②年终开展绩效自评，并加强结果应用。 | 2 | 2 | 0 | 已开展绩效监控及自评。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 评价要点： ①已制定资格审核管理制度； ②已制定资金发放管理制度； ③已制定档案管理制度； ④已制定资金管理制度； ⑤享受奖励船舶迁出自查监管机制健全性。 | 5 | 5 | 0 | 石狮市水路运输业奖补政策的管理制度参照根据泉州市交通运输局泉州市财政局关于印发《泉州市促进水路运输业发展专项资金管理规定》的通知（泉交财〔2021〕5号）执行，该管理规定对资格审核、资金兑付、档案管理进行了规定，同时可根据泉州市港口的监督及数据反馈机制，实时监控已享受奖励的船舶是否迁出； 综上，管理制度较为健全，该指标得5分。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 评价要点： ①按照资金管理制度规定的程序组织政策申报；（1分） ②审批流程的规范性；（1分） ③项目申报的及时性；（1分） ④项目审核的及时性。（1分） | 4 | 2 | 2 | 石狮市交通和港口发展局在政策执行期间，每年4-5月通知水运企业进行政策申请，并在惠企平台上进行审核，组织政策申报的程序与惠企平台上的审批流程较为规范； 虽各项审批均按惠企平台规定进行，但根据《泉州市促进水路运输业发展专项资金管理规定》的通知（泉交财〔2021〕5号）规定，“涉及的专项资金实行年度申报，每年l月3l日前申报上年度的奖励资金”“市、县交通运输主管部门应于每年4月30日前完成审核”，石狮市在4-5月才组织政策申请，项目无法在4月30日前完成审核，项目的申报与审核时效均严重滞后于专项资金管理规定的要求节点。满分4分，扣2分。 |
| 产出 | 产出数量 | 船舶增长数量 | 新增船舶数量达到17艘以上，得满分， 完成率＜60%，为不及格，不得分； 完成率≥60%，指标得分=（实际完成值/目标值-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 5 | 5 | 0 | 根据2022年水路运输企业新增船舶运力规模补助及贷款贴息奖励资金绩效目标表，2022年计划新增船舶数量17艘以上，当年度实际新增24艘，根据评分标准，该指标得5分。 |
|  |  | 水路运输企业规模发展情况 | 水路运输业企业运力规模达到政策要求的应补尽补，得满分，否则，酌情扣分。 | 4 | 4 | 0 | 实施单位在提交的水运企业运力规模证明材料审核过程中，对符合政策要求的，实现应补尽补，该指标得满分。 |
|  |  | 船舶贷款贴息政策落实 | 水路运输业企业新增船舶符合政策规定的，其贷款利息按照规定应补尽补，否则，酌情扣分。 | 4 | 4 | 0 | 实施单位在提交的水运企业新增船舶贷款贴息证明材料审核过程中，对符合政策要求的，实现应补尽补，该指标得满分。 |
|  | 产出质量 | 奖励金发放准确性 | 水路运输机构奖励金额符合《泉州市人民政府关于修改<泉州市人民政府关于进一步促进水路运输业发展的实施意见>的通知》文件规定的标准，未出现多发、错发的情况，出现1次，扣1分。 | 3 | 3 | 0 | 评价小组查阅惠企平台上提交的政策申请材料，未发现多发、错发的情况，该指标得满分。 |
|  |  | 奖励金发放公平性 | 奖励对象、奖励标准发放的公平性，实现应发尽发、应补尽补，否则，酌情扣分。 | 3 | 3 | 0 | 石狮市水路运输业奖补政策实施过程中，奖励对象、奖励标准发放实现应发尽发、应补尽补，体现了公平性，该指标得3分。 |
|  |  | 船舶稳定性 | 已申领补助资金船舶迁出石狮市比例≤10%，得满分； 实际完成值/目标值≥120%，为不及格，不得分； 实际完成值/目标值≥100%，指标得分=（实际完成值/目标值-1）/20%×指标分值。 | 5 | 1 | 4 | 根据《泉州市人民政府关于进一步促进水路运输业发展的实施意见》(泉政文〔2021〕15 号)规定，企业或所属船舶未满5年迁出本市的、在承诺经营期内出现低于已获奖励运力规模的，企业需全额退回已兑现的奖励资金。政策期间共有44艘船舶已申领水路运输业发展奖补政策资金，根据泉州市里反馈的信息，有8艘船舶未满5年迁出石狮市，其中5艘光租船舶，3艘船舶出售，虽光租船舶资产所有权未转移，但仍未达到政策要求，迁出比例达到18.18%，由于迁出船舶原受领的补助资金均已足额追回，该指标酌情扣4分。 |
|  | 产出时效 | 资金发放及时性 | 每笔资金均按照规定的时间节点发放奖励金则得满分，出现一次不及时（有特殊情况影响除外），扣1分。 | 5 | 0 | 5 | 根据《泉州市促进水路运输业发展专项资金管理规定》的通知（泉交财〔2021〕5号）规定，“县（市、区）交通运输主管部门、财政部门按照属地政府的有关规定办理专项资金兑付，但应于每年5月30日前完成兑付”，评价小组查阅2022年资金支付时间，各项奖励金均晚于5月30日，且2022年有5笔船舶贷款贴息资金在2023年才支付。满分5分，得0分。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 迁出船舶补助资金追回率 | 迁出船舶补助资金追回率达到100%，得满分； 追回率＜60%，为不及格，不得分； 追回率≥60%，指标得分=（实际完成值/目标值-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 4 | 4 | 0 | 迁出的8艘船舶已申领补助金已全额追回，该指标得满分。 |
| 效益 | 经济效益 | 固定资产投资增长率 | 水路运输企业固定资产投资增长率=（2022年新增固定资产投资额-2021年新增固定资产投资额）/2021年新增固定资产投资额*100%，超过石狮市2022年船舶数量增长率得满分， 完成率＜60%，为不及格，不得分； 完成率≥60%，指标得分=（实际完成值/目标值-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 5 | 4.91 | 0.09 | 2021年石狮市水运业新增全市普通货船载重量43.31万吨，按照每载重吨3000元的船舶造价计算，2021年新增固定资产投资额12.99亿元；2022年新增全市普通货船载重量49.85万载重吨，新增固定资产投资额14.96亿元；固定资产投资增长率为15.11%，2022年石狮市船舶数量增长率为15.22%，故该指标得4.91分。 |
|  |  | 货运量增长率 | 货运量同比上年度有所增长，得满分，持平得50%分数，下降不得分。 | 4 | 4 | 0 | 2021年1-12月份石狮市全市水路完成货运量5437.48万吨；2022年1-12月份石狮市全市水路累计完成货运量6693.43万吨，同比增长23.10%。该指标得5分。 |
|  |  | 货运周转量增长率 | 货运周转量同比上年度有所增长，得满分，持平得50%分数，下降不得分。 | 4 | 4 | 0 | 货运周转量8712637.88万吨公里，2022年1-12月份货运周转量10813952.19万吨公里，比增24.12%。该指标得5分。 |
|  | 社会效益 | 政策知晓率 | 水运企业政策知晓率90%以上，得满分； 知晓率＜60%，为不及格，不得分； 知晓率≥60%，指标得分=（实际完成值/目标值-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 3 | 3 | 0 | 根据问卷调查第1题“请问贵公司对促进水路运输业发展政策是否了解? ”，接受调查的34家企业全部表示了解该政策，政策知晓率达到100%，满分3分，得3分。 |
|  |  | 水路运输机构带动就业提升度 | 增加就业机会200个以上，得满分； 完成率＜60%，为不及格，不得分； 完成率≥60%，指标得分=（实际完成值/目标值-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 5 | 5 | 0 | 2022年水路运输企业新增船舶运力规模补助及贷款贴息奖励资金绩效目标表显示，预计2022年实施该政策增加就业机会200个以上，2022年底石狮市水路运输企业总数38家，问卷调查收回34份有效问卷，根据问卷第9题“近年来，贵公司在促进水路运输业发展政策的带动下增加相关就业岗位数量？”，有6家企业表示增加20个以上岗位，有4家企业表示增加10-20个岗位，有5家企业表示增加5-10个岗位，有6家企业表示增加岗位数5个以下，还有13家企业表示没有变化。 可以看出，接受调查的34家企业在该政策的带动下所增加的岗位数已超过200个。该指标得满分。 |
|  | 生态效益 | 政策促进节能减排 | 申请贷款贴息的新增船舶符合交通运输部公布的节能减排标准，具备海上船舶防污底系统证书、防止生活污水污染证书、海上船舶防止油污证书得满分；出现1艘船舶不符合标准，扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | 0 | 根据《泉州市人民政府关于进一步促进水路运输业发展的实施意见》(泉政文〔2021〕15 号)规定，申请船舶贷款贴息的新增船舶应符合交通运输部公布的节能减排标准，评价小组查看2022年领取船舶贷款贴息的企业提交的相关资料，均符合标准。 |
| 满意度 | 满意度 | 政策满意度 | 满意度≥90%，得满分； 90%＞满意度≥80%，得分80%； 80%＞满意度≥60%，得分50%； 满意度≤60%，得0分 | 5 | 5 | 0 | 根据问卷调查第11题“贵公司对促进水路运输业发展实施意见的综合评价？”，接受调查的34家企业，有25家企业表示非常满意，9家企业表示比较满意，满意度达到100%，该指标得5分。 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 80.91 | 19.09 |  |

# 五、绩效评价指标分析

## 本次绩效评价综合得分为80.91分，评价等级为“良”。

表2：2022年度石狮市水路运输业补贴资金绩效评价体系得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 19 | 15 | 78.95% |
| 过程 | 19 | 13 | 68.42% |
| 产出 | 29 | 20 | 68.97% |
| 成本 | 4 | 4 | 100.00% |
| 效益 | 24 | 23.91 | 99.63% |
| 满意度 | 5 | 5 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 80.91 | 80.91% |

## （一）项目决策情况

表3：项目决策得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 2 |
| 合计 |  |  | 19 | 15 |

### 1.项目立项分析

### （1）立项依据充分性

### 根据《水运“十四五”发展规划》提出的要优化船舶运力结构、引导船舶运力有序发展及泉州市“十四五”现代综合交通运输体系专项规划的第八章第一节，绿色交通建设中提出的要着力优化泉州运输结构，扩大铁路、水路的货运比例，发展大宗货物铁水运输，充分发挥铁路与水路运输低排放的优势可知，本政策的实施符合国家水运规划及泉州市交通运输体系发展规划；水运企业的奖补措施与石狮市交通和港口发展局职责范围相符，属于部门履职所需；且属于公共财政支持范围，对石狮市水运企业的奖补由石狮市水运主管部门支持，符合中央、地方事权支出责任划分原则；评价过程中未发现项目与相关部门同类项目相关项目重复。满分5分,得5分。

### （2）立项程序规范性

### 石狮市促进水路运输业发展的奖补政策参照泉州市人民政府关于修改《泉州市人民政府关于进一步促进水路运输业发展的实施意见》的通知（泉政文〔2021〕15号）实施，本意见中所指水路运输企业系在泉州市〔含各县（市、区）〕注册、纳税且经营资质符合法律法规要求的企业，故评价认为立项程序规范，满分3分,得3分。

### 2.绩效目标分析

## （1）绩效目标合理性

## 本项目总体绩效目标为促进石狮市水路运输业持续健康发展，绩效目标与实际政策奖补内容相关，但绩效目标未体现项目预期产出效益，绩效目标过于简单、笼统，无法判断是否与预算确定的资金量相匹配，指标满分4分，扣1分。

## （2）绩效指标明确性

## 水路运输企业新增船舶运力规模补助及贷款贴息奖励资金绩效目标表中，虽将绩效目标分解，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但绩效指标设置不够完整。根据水路运输股的工作计划可知，2022年度的绩效目标应为：深化运力结构调整，进一步调整和优化运力结构，加大更新老旧船舶力度、降低平均船龄，淘汰吨位小、船龄高，技术落后、单位能耗高、对环境污染大的船型，积极鼓励发展万吨以上运输船舶。故本资金的核心绩效指标除设置新增船舶数量、新增就业数量、增加税收以外，还应对运力结构的预期值，平均船龄的目标值或降低值，淘汰吨位小、船龄高的船舶数量，淘汰单位能耗高、对环境污染大的船舶数量，万吨以上运输船舶的增长数量等等进行指标设置。指标设置不够完整导致项目绩效指标无法与计划数相对应。指标满分3分，扣1分。

### 3.资金投入

## 预算编制科学性：

## 评价小组查阅实施单位提供的2022年石狮市交通和港口发展局预算公开表及2022年度石狮市交通和港口发展局部门预算公开报告，未发现与本项目相关的预算资料，仅在本项目绩效目标表中了解到本项目预算金额5200万元，2022年实际支出3459.75万元。预算金额根据预算编制前了解到的正在建造的船舶数量及近年来水路运输业发展趋势进行预测，预算编制依据相对充分。但由于企业的船舶购买行为不可控，故预算编制金额与当年实际支出情况存在偏差，扣2分。

## （二）项目过程情况

表4：项目过程得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 0 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  | 预算绩效监控和监督 | 2 | 2 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 2 |
| 合计 |  |  | 19 | 13 |

### 1.资金管理情况分析

### （1）资金到位率

### 预算编制科学性不足，资金预测过高也将影响资金到位率，2022年项目预算5200万元，实际到位资金3459.75万元，资金到位率=66.53%，根据评分标准，满分4分，得0分。

### （2）预算执行率

### 2022年，财政下达指标3459.75万元，当年度实际支付3459.75万元，预算100%执行完毕，满分4分，得4分。

### （3）预算绩效监控和监督

### 已开展绩效监控及自评，满分2分，得2分。

### 2.组织实施情况分析

### （1）管理制度健全性

### 石狮市水路运输业奖补政策的管理制度参照根据泉州市交通运输局泉州市财政局关于印发《泉州市促进水路运输业发展专项资金管理规定》的通知（泉交财〔2021〕5号）执行，该管理规定对资格审核、补贴兑付、档案管理进行了规定，同时可根据泉州市港口的监督及数据反馈机制，实时监控已享受奖励的船舶是否迁出。管理制度较为健全，满分5分，得5分。

### （2）制度执行有效性

### 石狮市交通和港口发展局在政策执行期间，每年4-5月通知水运企业进行政策申请，并在惠企平台上进行审核，组织政策申报的程序与惠企平台上的审批流程较为规范；虽各项审批均按惠企平台规定进行，但根据《泉州市促进水路运输业发展专项资金管理规定》的通知（泉交财〔2021〕5号）规定，“涉及的专项资金实行年度申报，每年l月3l日前申报上年度的奖励资金”“市、县交通运输主管部门应于每年4月30日前完成审核”，石狮市在4-5月才组织政策申请，项目无法在4月30日前完成审核，项目的申报与审核时效均严重滞后于专项资金管理规定的要求节点。满分4分，扣2分。

## （三）项目产出情况

表6：项目产出得分情况

| 一级指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 船舶增长数量 | 5 | 5 |
|  |  | 水路运输企业规模发展情况 | 4 | 4 |
|  |  | 船舶贷款贴息政策落实 | 4 | 4 |
|  | 产出质量 | 奖励补贴资金发放准确性 | 3 | 3 |
|  |  | 奖励补贴资金发放公平性 | 3 | 3 |
|  |  | 新增船舶稳定性 | 5 | 4 |
|  | 产出时效 | 补贴发放及时性 | 5 | 0 |
| 合计 |  |  | 29 | 20 |

### 1.产出数量分析

（1）水路运输企业运力增长情况

根据2022年水路运输企业新增船舶运力规模补助及贷款贴息奖励资金绩效目标表，2022年计划新增船舶数量17艘以上，当年度实际新增24艘，完成目标任务，该指标得5分。

（2）水路运输企业规模发展情况

实施单位在提交的水运企业运力规模证明材料审核过程中，对符合政策要求的，实现应补尽补，该指标得满分。

（3）船舶贷款贴息政策落实

实施单位在提交的水运企业新增船舶贷款贴息证明材料审核过程中，对符合政策要求的，实现应补尽补，该指标得满分。

### 2.产出质量分析

（1）奖励补贴资金发放准确性

评价小组查阅惠企平台上提交的政策申请材料，未发现多发、错发的情况，该指标得满分。

（2）奖励补贴资金发放公平性

石狮市水路运输业奖补政策实施过程中，补贴对象、补贴标准发放实现应发尽发、应补尽补，体现了公平性，该指标得3分。

（3）新增船舶稳定性

根据《泉州市人民政府关于进一步促进水路运输业发展的实施意见》(泉政文〔2021〕15 号)规定，企业或所属船舶未满5年迁出本市的、在承诺经营期内出现低于已获奖励运力规模的，企业需全额退回已兑现的奖励资金。政策期间共有44艘船舶已申领水路运输业发展奖补政策资金，根据泉州市里反馈的信息，有8艘船舶未满5年迁出石狮市，其中5艘光租船舶，3艘船舶出售，虽光租船舶资产所有权未转移，但仍未达到政策要求，由于迁出船舶原受领的补助资金均已足额追回，该指标酌情扣4分。

### 3.产出时效分析

补贴发放及时性：根据《泉州市促进水路运输业发展专项资金管理规定》的通知（泉交财〔2021〕5号）规定，“县（市、区）交通运输主管部门、财政部门按照属地政府的有关规定办理专项资金兑付，但应于每年5月30日前完成兑付”，评价小组查阅2022年资金支付时间，各项奖励金均晚于5月30日，且2022年有5笔船舶贷款贴息资金在2023年才支付。满分5分，得0分。

## （四）成本指标

迁出船舶补助资金追回率：迁出的8艘船舶已申领补助金已全额追回，该指标满分4分，得4分。

## （五）项目效益情况

表7：项目效益得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 经济效益 | 固定资产投资增长率 | 5 | 4.91 |
|  |  | 货运量增长率 | 4 | 4 |
|  |  | 货运周转量增长率 | 4 | 4 |
|  | 社会效益 | 政策知晓率 | 3 | 3 |
|  |  | 水路运输机构带动就业提升度 | 5 | 5 |
|  | 生态效益 | 政策促进节能减排 | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 24 | 23.91 |

### 1.经济效益分析

### （1）固定资产投资增长率

### 2021年石狮市水运业新增全市普通货船载重量43.31万载重吨，按照每载重吨3000元的船舶造价计算，2021年新增固定资产投资额12.99亿元；2022年新增全市普通货船载重量49.85万载重吨，新增固定资产投资额14.96亿元；固定资产投资增长率达到15.11%，2022年石狮市船舶数量增长率为15.22%，满分5分，得4.91分。

### （2）货运量增长率

### 2021年1-12月份石狮市全市水路完成货运量5437.48万吨；2022年1-12月份石狮市全市水路累计完成货运量6693.43万吨，比增23.10%。满分4分，得4分。

### （3）货运周转量增长率

### 货运周转量8712637.88万吨公里，2022年1-12月份货运周转量10813952.19万吨公里，比增24.12%。满分4分，得4分。

### 2.社会效益分析

### （1）政策知晓率

### 根据问卷调查第1题请问贵公司对促进水路运输业发展政策是否了解? ，接受调查的34家企业全部表示了解该政策，政策知晓率达到100%，满分3分，得3分。

### （2）水路运输机构带动就业提升度

### 2022年水路运输企业新增船舶运力规模补助及贷款贴息奖励资金绩效目标表显示，预计2022年实施该政策增加就业机会200个以上，2022年底石狮市水路运输企业总数38家，问卷调查收回34份有效问卷，根据问卷第9题“近年来，贵公司在促进水路运输业发展政策的带动下增加相关就业岗位数量？”，有6家企业表示增加20个以上岗位，有4家企业表示增加10-20个岗位，有5家企业表示增加5-10个岗位，有6家企业表示增加岗位数5个以下，还有13家企业表示没有变化。

### 可以看出，接受调查的34家企业在该政策的带动下所增加的岗位数已超过200个。满分5分，得5分。

### 3.生态效益分析

政策促进节能减排：根据《泉州市人民政府关于进一步促进水路运输业发展的实施意见》(泉政文〔2021〕15 号)规定，申请船舶贷款贴息的新增船舶应符合交通运输部公布的节能减排标准，评价小组查看2022年领取船舶贷款贴息的企业提交的相关资料，均符合标准。满分3分，得3分。

### 4.服务对象满意度

# 根据问卷调查第11题“贵公司对促进水路运输业发展实施意见的综合评价？”，接受调查的34家企业，有25家企业表示非常满意，9家企业表示比较满意，满意度达到100%，满分5分，得5分。

# 七、主要问题

- （一）政策的执行与规范性文件的衔接上存在瑕疵

# 总体来看，石狮市水路运输业的奖励金申报兑现率达到100%，在政策的引导下，行业的经济效益、社会效益、生态效益都得到了较好的体现，同时在满意度调查过程中可以看出，水运企业对石狮市的水路运输业扶持政策以及石狮市交通和港口发展局水路运输股工作人员的服务都有较高的满意度。主要问题在于政策的执行与规范性文件的衔接上存在瑕疵。石狮市的水路运输业扶持政策参照泉州市执行，过程管理也相应参照《泉州市促进水路运输业发展专项资金管理规定》的通知（泉交财〔2021〕5号）执行，虽流程步骤上没有偏差，但在时间节点上偏差较大。泉州市里的管理规定要求企业在1月31日完成申报，但石狮市交通和港口发展局通知企业进行政策申报的时间集中在每年4-5月份，2022年9月、10月、11月都还有企业在惠企平台上提起申报流程；相应的，项目亦无法按管理规定的要求在4月30日前完成审核、在5月30日前完成资金的兑付。

- （二）部分政策兑现存在凑齐批量审核现象

- 为加快兑现惠企资金效率，惠企平台由企业自主随时申报，设立初期强调坚持“成熟一个审批一个”，但平台运行后，存在政策未及时上架、集中时间通知企业申报、凑齐批量审核等问题，影响企业申报感受及奖补效率。其中尤以船舶贷款贴息更为明显。船舶贷款贴息的贴息额由交通和港口发展局委托第三方审计后进行确认，中间耗费时间较长，部门应在2021年度结束后及时通知企业申请资金，但根据申报情况，企业直到2022年10月才申请补助。

- （三）新增船舶稳定性不足，迁出船舶数量多

- 根据《泉州市人民政府关于进一步促进水路运输业发展的实施意见》(泉政文〔2021〕15 号)规定，企业或所属船舶未满5年迁出本市的、在承诺经营期内出现低于已获奖励运力规模的，企业需全额退回已兑现的奖励资金。该政策执行期间，截至2021年共有44艘船舶已申领水路运输业发展奖补政策资金，有8艘船舶未满5年迁出石狮市，其中5艘光租船舶，3艘船舶出售（具体迁出船舶明细见附件2）。而2022年新增船舶数量24艘，当年也迁出了14艘（光租）。大量新增船舶被光租出去，虽光租船舶资产所有权未转移，但仍与政策相悖。

- 船舶的光租属于正常的市场行为，近年来，船舶光租随着贸易和投资的变化越来越普遍，部分水运企业出于企业发展考虑通过船舶光租进行老旧船舶淘汰；有些企业不具备特定货物、特定航线运输资质可通过船舶光租解决资质难题；也有部分投资者无意承担航运的业务和风险，通过船舶光租获取合理的固定利润；或者其他地区在水运的政策奖补力度上优于本地等，也可能造成船舶的光租而迁出本地。因船舶光租迁出石狮市的企业或船舶所申领的奖补资金，已全部由石狮市交通和港口发展局追回。

- 八、建议

## （一）完善政策管理制度或提高制度执行有效性

若泉州市资金管理规定无法与石狮市相适应的情况，可选择制定与石狮市本地区相适应的政策及管理规定（或实施细则），并严格参照执行，起到约束和规范政策执行的作用。或是要提高交通运输部门的政策执行效率，使政策执行进度能够跟上泉州市管理规定的时间节点。

- （二）定期审核、及时审批

- 为加快兑现惠企资金效率，若部门经办人员无法做到“成熟一个审批一个”的实时审批效果，可规定每周抽出一两个固定的时间进行政策申报的审核与审批，确保惠企资金的兑现效率，提高企业的申报积极性，高效实现政策的奖补初衷。

## （三）下一步应以水路运输业提质增效为目标，提升行业管理水平

石狮市政府可在政策层面进行细化优化，在政府部门服务层面提高服务管理水平，减少船舶迁出石狮市。

政策层面，可在促进龙头企业发展、吸引车辆船舶落籍、大力扶持本地运输企业发展等方面进行细化，摸查全市水运企业融资需求，与金融机构对接，引导金融机构创新符合道路水路运输企业特点的动产质押类贷款产品。鼓励金融机构按市场化原则对信用等级较高的水路运输企业加大融资支持力度，主管部门及时向金融机构提供企业清单。鼓励符合条件的水路运输企业发行公司信用类债券，拓宽水路运输业企业多元化融资渠道。

政府部门层面，继续推动统一开放、竞争有序的航运市场建设，加强事中事后监管，推进联合奖惩及信用记录评价工作，完善信用体系建设;着力补短板、优服务、转动能、强保障，加快形成水运业高质量发展体系。继续深入水运企业宣讲各级扶持政策，协助做好奖补申报工作，鼓励企业新建节能环保船舶、将外挂船舶回迁；支持航运企业做精做强，加强航运企业间的合作，形成具有一定规模的骨干企业;引导航运企业与货主、港口、物流企业的联合;推进信息化发展，提升石狮市水运公共服务能力；为深入实施强产业、兴城市双轮驱动战略贡献水运力量。

# 九、其他需说明的事项

1.关于指标修改的解释：近年来，在政策的引导下，水路运输业发展效果良好，石狮市新增水运企业也明显增加，在对石狮市水路运输业发展政策进行效益分析时，评价小组原先考虑通过采用水路运输业税收贡献度来评价，从目前的数据上看，水路运输业的税收贡献度还无法达到预期，但从现实角度考虑，水路运输业扶持政策执行时间不长，近几年水运企业、新建船舶数量虽在增长，对于新增水运企业及新建船舶，根据现行的税收优惠政策，必然导致短期内该部分企业退税、减免税的情况，税收效益就无法在初期直观地显现出来，而一艘新建的船舶寿命大概在20-30年，故本政策在税收上带来的经济效益还需从长远来看。为此，我中心评价小组决定删除该指标。

2.本绩效评价报告是在石狮市交通运输和港口发展局提供的资料及回收的问卷数据基础上形成的。

3.本绩效评价报告仅供石狮市财政局和石狮市交通运输和港口发展局开展2022年度石狮市水路运输业补贴资金绩效评价相关工作使用，不作他用。

# 十、附件说明

# 附件1  石狮市促进水路运输业发展政策满意度调查

# 附件2  石狮市已申领奖补资金船舶迁出明细表

# 附件1  石狮市促进水路运输业发展政策满意度调查

第1题   请问贵公司对促进水路运输业发展政策是否了解?      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.了解 | 34 | 100% |
| B.不了解 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 34 |  |

第2题   贵公司是否申报过石狮市促进水路运输业发展的奖励？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 27 | 79.41% |
| 否 | 7 | 20.59% |
| 本题有效填写人次 | 34 |  |

第3题   请问贵公司对促进水路运输业发展专项资金的政策宣传渠道、力度等是否满意?      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 25 | 73.53% |
| B.比较满意 | 9 | 26.47% |
| C.无感 | 0 | 0% |
| D.不太满意 | 0 | 0% |
| E.非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 34 |  |

第4题   石狮市促进水路运输业发展奖励政策条目内容及申报条件的清晰明确程度是否满意？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 25 | 73.53% |
| 比较满意 | 9 | 26.47% |
| 无感 | 0 | 0% |
| 不太满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 34 |  |

第5题   请问贵公司对石狮市促进水路运输业发展政策的申报审批流程是否满意?      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 25 | 73.53% |
| B.比较满意 | 9 | 26.47% |
| C.无感 | 0 | 0% |
| D.不太满意 | 0 | 0% |
| E.非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 34 |  |

第6题   请问贵公司对促进水路运输业发展相关政策实施过程中有关部门的工作态度和服务到位性是否满意?      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 25 | 73.53% |
| B.比较满意 | 9 | 26.47% |
| C.无感 | 0 | 0% |
| D.不太满意 | 0 | 0% |
| E.非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 34 |  |

第7题   请问贵公司对石狮市水路运输业奖励资金到位的及时性情况是否满意?      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 23 | 67.65% |
| B.比较满意 | 8 | 23.53% |
| C.无感 | 2 | 5.88% |
| D.不太满意 | 1 | 2.94% |
| E.非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 34 |  |

第8题   石狮市对水路运输企业开展的监督检查工作合法合规性是否满意      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意的 | 24 | 70.59% |
| 比较满意 | 10 | 29.41% |
| 无感 | 0 | 0% |
| 不太满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 34 |  |

第9题   近年来，贵公司在促进水路运输业发展政策的带动下增加相关就业岗位数量？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 20个以上 | 6 | 17.65% |
| 10-20个 | 4 | 11.76% |
| 5-10个 | 5 | 14.71% |
| 5个以下 | 6 | 17.65% |
| 没有变化 | 13 | 38.24% |
| 本题有效填写人次 | 34 |  |

第10题   请问贵公司对该政策促进石狮市水路运输业发展的效果是否满意?      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 24 | 70.59% |
| B.比较满意 | 10 | 29.41% |
| C.无感 | 0 | 0% |
| D.不太满意 | 0 | 0% |
| E.非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 34 |  |

第11题   贵公司对促进水路运输业发展实施意见的综合评价 ？     [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 25 | 73.53% |
| 满意 | 9 | 26.47% |
| 无感 | 0 | 0% |
| 不太满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 34 |  |

第12题   贵公司关于石狮市对水路运输业的奖励政策还有哪些宝贵的意见和建议？      [填空题]

有一家企业表示：希望能延期下去，其他企业无意见和建议。

# 附件2  石狮市已申领奖补资金船舶迁出明细表

| 序号 | 公司 | 船名 | 企业自报船舶现状 | 泉州反馈情况 | 石狮市核实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建千祥船务有限公司 | 千祥8 | 光租 | 迁出石狮 | 已退回61.35万元 |
| 2 | 福建千祥船务有限公司 | 万祥26 | 出售山东 | 迁出石狮 | 已退回50.54万元 |
| 3 | 福建省鑫嘉源海运有限责任公司 | 鑫嘉源227 | 光租 | 迁出石狮 | 已退回64万元 |
| 4 | 福建省鑫嘉源海运有限责任公司 | 鑫嘉源237 | 光租 | 迁出石狮 | 已退回65万元 |
| 5 | 石狮奥通商运有限公司 | 唐信7 | 出售 | 迁出石狮 | 已退回51.52万元 |
| 6 | 石狮德盈船务有限公司 | 德盈2 | 出售 | 迁出石狮 | 已退回108.46万元 |
| 7 | 石狮市华东船务有限公司 | 华东88 | 光租 | 迁出石狮 | 已退回115万元 |
| 8 | 石狮市永益船运有限公司 | 新永昌9 | 光租 | 迁出石狮 | 已退回规模奖励100万元 |