2020年市《政府工作报告》工作目标任务责任分解表（涉及锦尚）

| 工作任务 | 市政府 分管领导 | 牵头单位 | 镇牵头领导 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49．支持沿海五镇提升镇区服务功能，加快打造符合产业特点、人才和员工需求的5分钟生活圈。 | 陈拥军 | 高新区 产投集团 蚶江镇 永宁镇 祥芝镇 鸿山镇 锦尚镇 | 高培榕 吴志远 | 进一步完善镇区公共服务设施建设，镇中心幼儿园二期工程顺利完工，镇文体活动中心灯光球场、健身广场对公众开放，引进大型酒店商超，着力推动产城融合发展，主动承接企业员工配套生活服务功能。 |
| 61．充分调动广大村民的主动性，大力发展乡贤文化，以乡愁乡情为纽带，引导社会各界力量参与乡村发展。 | — | 各镇（街道） | 李文谱 蔡作为 | 发动社会各界力量参与乡村振兴，成立锦尚教育促进会筹资3200余万元，多个村庄乡贤捐资建设基础设施与绿化景观等。 |
| 78．持续完善将军山海军公园； | 施汉杰 | 市自然资源局 湖滨街道 灵秀镇 锦尚镇 永宁镇 蚶江镇 城投集团 | 吴志远 张瑞富 | 总工程造价1400万元，占地面积61055平方米。一期建设目前已完成工程450万元，占总工程量32.14%。 |